Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów

ZNAK: 1 /ZOiGO / 2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie rekultywacji składowiska

odpadów komunalnych

(innych niż niebezpieczne i obojętne)

w Węgrowie - Ruszczyźnie"

Zatwierdzam

Węgrów, dnia 26.07.2007 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów           1

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

Niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia (zwana dalej: SIWZ) sporządzono w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560) (zwaną dalej Pzp.)

1.	Nazwa i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów

2.	Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego.

3.	Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót prac rekultywacyjnych polegających na wykonaniu rekultywacji technicznej oraz rekultywacji biologicznej kwatery składowiska. Powyższe czynności zostaną wykonane w oparciu o dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji i zawierające szczegółowy zakres realizacji zamówienia:

•	„PROJEKT    REKULTYWACJI    I    -    szej    KWATERY    SKŁADOWISKA
ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W WĘGROWIE -
RUSZCZYŹNIE" wykonany przez ECOEXPOL Sp. z o.o. ul. Chocimska 28,

00-791 Warszawa - opisujący sposób rekultywacji technicznej i biologicznej kwatery składowiska (zwany dalej „Projektem rekultywacji").

•	Przedmiar robót - zawierający szczegółowy zakres prac rekultywacyjnych.

•	Decyzja    Wojewody    Mazowieckiego    WŚR-S.6621-Z    dnia    28.01.2005    r.
zatwierdzająca sposób zamknięcia I - szej kwatery składowiska.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	2

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

Wspólny Słownik Zamówień:

Kod CPV : 45222110-3 - Składowiska odpadów

Zamówienie obejmuje:

- Wykonanie prac przygotowawczych - m.in. geodezyjne wytyczenie projektowanego
kształtu nasypu.

- Wykonanie  prac  związanych  z  rekultywacją techniczną składowiska,   opisanych
w projekcie rekultywacji, polegających na ukształtowaniu  skarp,  ukształtowaniu
wierzchowiny oraz technicznym odtworzeniu warstw glebotwórczej.

- Wykonanie prac związanych z rekultywacją biologiczną składowiska,  opisanych
w projekcie rekultywacji, polegających na wykonaniu zabudowy roślinnej okrywy
glebotwórczej.

4.	Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie wszelkich prac związanych z rekultywacją techniczną i biologiczną składowiska - najpóźniej do 30 września 2009 roku.

5.	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń i dokumentów, jakie mają
dostarczyć   wykonawcy   w   celu   potwierdzenia   spełniania   warunków   udziału
w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Pzp. tj.:

a) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i w celu potwierdzenia przedstawi Zamawiającemu aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	3

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

b) Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

-	wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej trzy zadania o podobnym
charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia, o wartości nie niższej niż 300 000,00 PLN (brutto) z podaniem ich  wartości   oraz   dat   i  miejsca   ich  wykonania   i   fakt   ten  potwierdzi dokumentami (referencje  lub protokoły odbioru robót) udzielonymi przez uprzednio zamawiających lub użytkowników; za roboty odpowiadające swoim rodzajem   niniejszemu  zamówieniu  zamawiający  uzna  udokumentowane roboty   w  zakresie   rekultywacji  składowisk   odpadów,   robót  ziemnych, nasypów.

W   celu   potwierdzenia    spełniania   powyższego    warunku,    Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

- Wykaz   zrealizowanych  zadań   o   podobnym   charakterze
z podaniem: nazwy zadania i jego zakresu, okresu realizacji
- na załączniku nr 2 do SIWZ

- Dokumenty potwierdzające, że zadania wyszczególnione -
na załączniku nr 2 do SIWZ zostały wykonane z należytą
starannością

-	Wykonawca    musi    dysponować    osobami    zdolnymi    do    wykonania
zamówienia, tj. dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem w
zakresie wymaganym specyfiką robót.

W   celu   potwierdzenia    spełniania   powyższego    warunku,    Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

- Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia
- na załączniku nr 3 do SIWZ

- Kserokopie    uprawnień    osób    odpowiedzialnych    za
realizację       zamówienia       przedstawionych       przez
Wykonawcę w załączniku nr 3 do SIWZ

- Kserokopie aktualnych zaświadczeń z Właściwej Izby
Zawodowej  dla osób  odpowiedzialnych za realizację
zamówienia     przedstawionych     przez     Wykonawcę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

4

4

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

w załączniku nr 3 do SIWZ, jeżeli takie zaświadczenia są wymagane odpowiednimi przepisami.

c)	Znajdują się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;

d)	Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 1-9 Pzp. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku,
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

- Aktualne   zaświadczenie   właściwego   naczelnika   urzędu
skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych     lub     Kasy     Rolniczego     Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie  na raty zaległych płatności  lub  wstrzymania
w   całości   wykonania    decyzji   właściwego    organu   -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,

- Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo
równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego
lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie
określonym w art. 24, ust. 1 pkt 4-8 Pzp - wystawionych nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.

- Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Pzp., co potwierdzą przedstawiając
Zamawiającemu „oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu" -
zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

- Wniosą wadium, o którym mowa w pkt 19 SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	5

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

6.   Zasady oceny spełniania warunków w przypadku złożenia oferty wspólnej:

- Warunki opisane w punkcie 5 a, c i d SIWZ - winien spełnić każdy z podmiotów
osobno.

- Warunki opisane w punkcie 5 b, e, f SIWZ - zostają spełnione łącznie przez
wszystkie podmioty składające ofertę wspólnie.

7.   Oferty składane przez Wykonawców występujących wspólnie:

a)	Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania
w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego  albo  do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

b)	Przepisy  dotyczące   Wykonawcy  stosuje   się   odpowiednio   do   Wykonawców
występujących wspólnie.

c)	Wykonawcy    występujący   wspólnie,    ponoszą   solidarną   odpowiedzialność
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8.   Oferty składane przez wykonawców posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

a)   Jeżeli   wykonawca   ma   siedzibę   lub   miejsce   zamieszania   poza   terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,  opłat oraz składek na ubezpieczenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	6

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu,

wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

-	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie   lub  rozłożenie   na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.

b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższym punkcie lub informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24, ust. 1 pkt 4-8 Pzp., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9.   Pozostałe dokumenty bezwzględnie wymagane w ofercie:

a)	Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

- Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną na podstawie przedmiaru
robót stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo wystawione dla osoby podpisującej ofertę - tylko w przypadku
podpisania przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wprost z postanowień KRS
lub ewidencji działalności gospodarczej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	7

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

d) Dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty oraz reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu - tylko w przypadku złożenia oferty wspólnej.

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w    art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6. pkt 3 i 4 jeżeli zamawiający przewiduje udzielanie takich zamówień:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

12.	Opis przedstawienia  ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zmawiający dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13.	Adres   poczty   elektronicznej    lub    strony   internetowej    zamawiającego,   jeżeli
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

14.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym i wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia
w walutach obcych:

Rozliczenia będą dokonywane w polskich złotych (PLN).

15.	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje
ich zwrot:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu koszów udziału w postępowaniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	8

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

- Informacja o częściach zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom
Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie zamówienia podwykonawcom.

- Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami:

a)	w sprawach formalnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego informacji udziela:

-	Pani Stanisława Hryć - nr tel. 025/792 23 11

b)	w sprawach technicznych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego informacji udziela:

-	Pani Beata Gromek - nr tel. 025/792 23 11

18.	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów,   a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami:

W przedmiotowym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem muszą być niezwłocznie potwierdzone na piśmie.

19.	Wymagania dotyczące wadium

- Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest  wniesienie przez  wykonawcę
wadium w wysokości: 6000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy zł 00/100).

- Wadium wnoszone w pieniądzu na konto zamawiającego przyjmuje się, że zostało
złożone w terminie jeżeli w dniu składania ofert do godziny 9.00 znajduje się
na koncie zamawiającego.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu - nr konta: PGK Węgrów Sp. z o. o. 59 1020 4476 0000 8002
0102 6855

- poręczeniach bankowych,

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	9

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm).

- Wadium   wniesione   w   pieniądzu   Zamawiający   przechowuje   na   rachunku
bankowym.

- Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli:

- upłynie termin związania ofertą,

- zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego,

- Zamawiający    unieważni    postępowanie    o    udzielenie    zamówienia,
a ewentualne protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin
do ich wniesienia.

f)	Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

g)	Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego
z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się
przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

h)  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi  podpisania  umowy  w   sprawie   zamówienia  publicznego   na
warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

20. Termin związania ofertą:

- Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu
związania ofertą Zamawiający ma prawo do jednokrotnego zwrócenia się do

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	10

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni.

c) Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

21. Opis sposobu przygotowania ofert:

- Brak któregokolwiek z dokumentów i oświadczeń oraz treść niezgodna z wymaganą
może spowodować wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty .

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim; wszelkie dokumenty w językach
obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniami sporządzonymi przez tłumacza
przysięgłego.

c)	Dokumenty   i   oświadczenia   muszą  mieć   formę   oryginałów   lub   kserokopii
potwierdzonych „za zgodność z oryginałem" przez osoby upoważnione do podpisania
oferty.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty
złożone przez jednego wykonawcę w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

- Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy,

- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymogami określonymi
w SIWZ. Alternatywy nie będą brane pod uwagę.

h) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, tj. na maszynie do pisania, komputerze   lub  nieścieralnym  atramentem  oraz  podpisana  przez  uprawnionego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	11

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie strony oferty mogą zostać ponumerowane. Poprawki w ofercie musza być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu, a wszystkie miejsca w których wykonawca naniósł te zmiany musza zostać parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

i) Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu, opakować materiałem nieprzejrzystym w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie oferty.

j) Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą i adresem zamawiającego oraz
dopiskiem „Oferta na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w Węgrowie -
Ruszczyźnie, nie otwierać do dnia 16.08.2007 r. do godziny 1030".

22. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

a)	Oferty należy składać do dnia 16.08.2007 r, do godziny 1000 w sekretariacie

w siedzibie zamawiającego, tj. w Węgrowie, przy ulicy Gdańskiej 69.

b)	Otwarcie     ofert    nastąpi    w     dniu 16.08.2007 r.     o     godzinie 1030

w sekretariacie w siedzibie zamawiającego, tj. w Węgrowie, przy ulicy Gdańskiej 69.

d)   Otwarcie ofert jest jawne.

- Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia.

- Podczas otwarcia zamawiający poda informacje o otrzymanych ofertach: nazwę
wykonawcy, cenę za wykonanie zamówienia, termin realizacji i warunki gwarancji
oraz płatności.

- Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez
otwierania (po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	12

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

g)  Wykonawca przed upływem terminu  składania  ofert może wycofać  złożoną uprzednio ofertę tylko i wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę.

23. Opis sposobu obliczenia ceny:

- Przygotowując ofertę wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z projektem
rekultywacji oraz przedmiarem robót.

- w cenie oferty należy ująć wszystkie prace rekultywacyjne i usługi niezbędne do
wykonania przedmiotu umowy wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, SIWZ,
projektu rekultywacji i przedmiarów.

- kosztorysy ofertowe, stanowią wypełniony przez wykonawcę załącznik nr 6 do
SIWZ (przedmiary robót) i wykonane będą metodą uproszczoną, zgodnie z metodą
sporządzania kosztorysu ofertowego podaną w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego   i   Budownictwa   z   dnia   13   lipca   2001   r.   w   sprawie   metod
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).

UWAGA: Zamawiający w związku z art 36 ust 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych powołuje się na w/w rozporządzenie pomimo faktu, ii przestało ono obowiązywać w dniu 12.12.2001 na podstawie ustawy o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z 2001 r.).

- Wykonawca musi podać /np.  na  stronie tytułowej  kosztorysów  ofertowych/
całkowitą wartość  netto   oraz   dane   wyjściowe   do   kosztorysowania   stanowiące
podstawę do obliczenia cen jednostkowych tj. Rg, Z, Ko, Kz.

- Wykonawca   określi   ceny   na   wszystkie   elementy   zamówienia   wymienione
w kosztorysach ofertowych wg zasad określonych w ppkt. c oraz niżej wymienionych:

Wszystkie    pozycje    kosztorysów    muszą    zawierać    cenę    jednostkową

z narzutami,

Cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty

bezpośrednie  robocizny,   materiałów,   zakupu,   pracy  sprzętu  i  transportu

technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk,

Nośniki cenowe: koszty bezpośrednie robocizny, materiałów i pracy sprzętu

nie mogą być zerowe pod rygorem odrzucenia oferty,

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	13

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

Wykonawca musi opracować kosztorysy ofertowe według podstaw wyceny

podanych    w    przedmiarze    robót    określonych    przez    zamawiającego

w załączniku nr 6 do SIWZ,

Wszystkie wartości określone w przedmiarze robót określonych w załączniku

nr 6 do SIWZ oraz ostateczna cena oferty winny być liczone do dwóch miejsc

po przecinku,

Opusty   oferowane   przez   wykonawcę   muszą   być   zawarte   w   cenach

jednostkowych, które po zastosowaniu opustu nie mogą być niższe niż koszty

wytworzenia lub koszty własne,

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia

szczegółowej   kalkulacji   cen jednostkowych   dla  wybranych  pozycji   lub

przedstawienia kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową,

Zamawiający   od   Wykonawcy,   który  przedstawi  najkorzystniejsza   ofertę

zażąda w dniu podpisania umowy kosztorysów zawierających kalkulację cen

jednostkowych wykonaną metodą szczegółowej kalkulacji.

f) Cenę oferty netto na formularzu oferty należy obliczyć jako sumę cen netto wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego. Następnie do tak obliczonej ceny netto należy doliczyć obowiązującą kwotę podatku VAT. Suma ceny netto i kwoty podatku VAT stanowi cenę oferty (brutto).

24. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

a)	Zamawiający po dokonaniu oceny spełniania warunków i formalnej poprawności
ofert dokona przeliczenia i przyznania punktów w sposób określony w ppkt c)
niniejszego rozdziału.

b)	Przy   wyborze   oferty   najkorzystniejszej   zamawiający   będzie   się   kierował
następującymi kryteriami:

CENA -100%

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	14

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

c) Zamawiający dokona obliczenia punktów w następujący sposób:

Cena brutto najniższa z badanych ofert

X        max ilość punktów możliwych do otrzymania

cena brutto badanej oferty	(wg wagi kryterium tj. x 100 pkt)

25.	Tryb udzielania wyjaśnień:

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści
SIWZ, nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający prześle
treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania
ofert, zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.  Każda wprowadzona przez
zamawiającego   zmiana   stanie   się   częścią  SIWZ   oraz   zostanie   doręczona   do
wszystkich wykonawców. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu
umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych
zmian.    W   tym   przypadku   wszelkie   prawa    i   zobowiązania   zamawiającego
i  wykonawcy  odnośnie  wcześniej  ustalonego  terminu  będą podlegały  nowemu
terminowi.

- W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać
udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich
ofert. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny (zgodnie z art. 87 Pzp.), niezwłocznie zawiadamiając
o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

26.	Wybór oferty:

- Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w Pzp i w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze
oferty na stronie internetowej www.pgkwegrow.home.pl oraz w miejscu publicznie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	15

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

dostępnym - w swojej  siedzibie na tablicy ogłoszeń oraz przesyłając powyższe zawiadomienia wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

27.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą
o miejscu i terminie podpisania umowy

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy na zasadach określonych w niniejszej SIWZ.

c)	Przed    podpisaniem    umowy    Wykonawca    zobowiązany   jest    przedstawić
zamawiającemu    polisę    lub    inny    dokument    ubezpieczenia    potwierdzający,
że   wykonawca  jest   ubezpieczony   od   odpowiedzialności   cywilnej   w   zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej.

- Wykonawca,  którego  ofertę  wybrano  w  dniu  podpisania umowy przedłoży
zamawiającemu kosztorysy zawierające kalkulację  cen jednostkowych wykonaną
metodą szczegółowej kalkulacji.

- Wykonawca,   którego   ofertę  wybrano   przed  podpisaniem  umowy  przedłoży
zamawiającemu  szczegółowy harmonogram robót  z  rozbiciem na  poszczególne
branże.

28.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

a)	Wykonawca   przed   podpisaniem   umowy   zobowiązany   jest   do   wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % zaoferowanej
ceny brutto (wartości umowy- zgodnie z art. 150, ust. 2 Pzp.).

b)	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w jednej
z niżej wymienionych form:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	16

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

- pieniądzu - nr konta: 59 1020 4476 0000 8002 0102 6855

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

c)   Zamawiający   nie   wyraża   zgodny   na   wnoszenie   zabezpieczenia   w   niżej wymienionych formach:

- wekslach   z   poręczeniem   wekslowym   banku   lub   spółdzielczej   kasy
oszczędnościowo - kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez   ustanowienie   zastawu   rejestrowego,   na   zasadach   określonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

29.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

30.	Pouczenie   o   środkach   ochrony  prawnej   przysługujących   wykonawcy   w   toku
postępowania o udzielenie zamówienia:

a)	Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli
ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

b)	Przed upływem terminu  do   składania  ofert  w  przypadku  naruszenia  przez
zamawiającego   przepisów  ustawy  środki  ochrony prawnej  przysługują również
organizacjom    zrzeszającym    wykonawców,    wpisanym    na    listę    organizacji

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	17

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.

c)	Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego
w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności,
do której jest zobowiązany na podstawie ustawy można wnieść pisemny protest
do zamawiającego na zasadach określonych w Pzp.

- Od rozstrzygnięcia protestu lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku
rozpatrzenia w terminie, wykonawcy przysługuje odwołanie,

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zasadach
określonych w Dziale VI, Rozdział 3 ustawy Pzp.

31. Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Wykaz zrealizowanych zadań.

- Wykaz osób.

- Oświadczenie.

- Projekt /wzór/ umowy i ogólnych warunków umowy

- Przedmiar robót.

- Dokumentacja projektowa: „PROJEKT REKULTYWACJI I - szej KWATERY
SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W
WĘGROWIE  - RUSZCZYŹNIE" wykonany przez  ECOEXPOL  Sp.  z  o.o.  ul.
Chocimska  28,   00-791   Warszawa  -  opisujący  sposób  rekultywacji  technicznej
i biologicznej kwatery składowiska.

- Decyzja Wojewody Mazowieckiego WŚR-S.6621-1/05  z dnia 28.01.2005 r.
zatwierdzająca sposób zamknięcia I - szej kwatery składowiska oraz Decyzja Wojewody Mazowieckiego WŚR.V.AT.6621/6/2006 z dnia 24.10.2006 r. zmieniająca decyzję WŚR-S.6621-1/05

(zatwierdzam)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	18

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

Załącznik nr 1	-	FORMULARZ OFERTOWY

Oferta:

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów

1.	Nawiązując do  ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie  zadania pn.
„ Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych (innych niż niebezpieczne i
obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie"

Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę netto 	zł, (słownie

cena netto	)

+ podatek VAT	zł = cena brutto	zł

(słownie cena brutto:

Zadanie wykonamy zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

2.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.	Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych niniejszą ofertą na  czas  wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy
i  ogólnych  warunków  umowy został przez  nas  zaakceptowany  i  zobowiązujemy  się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Zamówienie wykonamy w terminie określonym w pkt 4 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na okres i na warunkach określonych w projekcie
umowy.

- Oświadczamy, że wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formach
określonych w pkt 19 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.........................................

(podpis wykonawcy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	                 19

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)  .

18)  .

19)  .

20)  .

Wykonawca

Adres	-	ul.

Województwo 	 Powiat ............................

NIP 	 REGON 	..............

Nr telefonu 	 Nr faksu 	..............

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

dnia,

(miejscowość)                                               (data)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów         20

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

Uwaga! - w przypadku przeredagowania, zmiany zapisów, podania informacji alternatywnych, nie podania wszystkich informacji, nie podpisania oferty lub podpisania powyższego formularza przez osoby do tego nie uprawnione, „Zamawiający uzna, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i na podstawie    art. 89, ust 1, pkt 2 Pzp. oferta zostanie odrzucona.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	21

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

Załącznik nr 2

WYKAZ ROBÓT

Nazwa Wykonawcy

Adres wykonawcy

nr telefonu 	     nr telefaksu .........................

Wykaz  zadań  inwestycyjnych  o   charakterze   i  złożoności  porównywalnej   z  zakresem przedmiotu zamówienia (zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat).

| Przedmiot zamówienia/ nazwa zadania | Całkowita wartość zamówienia (brutto) | Czas realizacji: Początek / Zakończenie | Zakres robót |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

22

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

| 3. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Uwaga: należy załączyć referencje.

podpisano

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

23

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

Załącznik nr 3

WYKAZ OSÓB

Nazwa Wykonawcy

Adres wykonawcy

1. Kierownictwo firmy:

| l.p. | Imię i nazwisko | Aktualne stanowisko | Lata doświadczenia w firmie |
| --- | --- | --- | --- |

2. Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia:

| l.p. | Proponowane stanowisko przy realizacji zamówienia | Nazwisko i Imię | Nr uprawnień zawodowych i zakres | Wykształcenie kierunkowe | Staż pracy na aktualnym stanowisku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:   załączyć  dokumenty -  potwierdzone  przez  wykonawcę  kserokopie  uprawnień  oraz  kserokopie zaświadczeń z Właściwych Izb Zawodowych itp., jeśli takie są wymagane odpowiednimi przepisami.

................................, dnia ...............................

podpisano

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

24

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

Załącznik nr 4	-	OŚWIADCZENIE

Nazwa wykonawcy   .......................................................................

Adres wykonawcy   .........................................................................

Numer telefonu /faksu   ...................................................................

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust 1 Pzp., tj:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

3) znajdujemy   się   w   sytuacji   ekonomicznej   i   finansowej   zapewniającej   wykonanie
zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

- spełniamy pozostałe warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ

podpisano

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	25

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

Załącznik nr 5	-	UMOWA

W dniu	w Węgrowie, pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. o.o.,    ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów

NIP  824-000-31-72,  REGON  710045680,

zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:

mgr Stanisławę Hryć  - Dyrektora a

.....................................................zwanym dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez:

1.  .................................................

2.  .................................................

w rezultacie wyboru oferty wykonawcy wyłonionego przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie" została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac rekultywacyjnych
polegających na „wykonaniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych (innych niż
niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie".

- Wszelkie prace zostaną przeprowadzone zgodnie z posiadaną przez zamawiającego decyzją
zatwierdzającą sposób zamknięcia składowiska.

- Przekazanie terenu prac rekultywacyjnych nastąpi w terminie do 30 dni od podpisania
niniejszej umowy. Przekazanie terenu prac nastąpi poprzez podpisanie stosownego protokołu.

- Prace, będące przedmiotem niniejszej umowy będą wykonane zgodnie ze szczegółowym
„harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji prac". Harmonogram określający etapy
realizacji rekultywacji, stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Wszelkie prace zostaną wykonane i przekazane do odbioru najpóźniej w dniu 30 września
2009 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	26

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

6. Odbiór prac nastąpi poprzez podpisanie stosownego protokołu.

§2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

- Oferta Wykonawcy.

- Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego.

- Dostarczona   Wykonawcy   przez   Zamawiającego   specyfikacja   istotnych   warunków
zamówienia.

- Ogólne  warunki umowy dostarczone  Wykonawcy w ramach specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia.

5.	Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót.

§3

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
określone na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy i faktycznej
ilości wykonanych robót, z zastrzeżeniem ust 3.

2.	Maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe, o którym mowa w ust 1 wyraża się kwotą:

netto:	zł (słownie	)

plus należny podatek VAT	% -	zł

(słownie	)

brutto: 	zł (słownie	)

- Wysokość wynagrodzenia  za wykonanie przedmiotu umowy zostanie  określona po
wykonaniu prac rekultywacyjnych na podstawie:  obmiaru, kosztorysów zatwierdzonych
zgodnie z postanowieniami § 7 oraz po sporządzeniu protokołu końcowego, przy czym
wynagrodzenie nie przekroczy wynagrodzenia określonego w ust. 2.

- Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu robót określonego niniejsza
umową.   O  ograniczeniu  zakresu robót  zamawiający pisemnie  powiadomi wykonawcę.
W przypadku ograniczenia zakresu robót wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość
niewykonanych  robót.   Wartość  ta  będzie   ustalana  według   kosztorysu   sporządzonego
w oparciu o ceny określone w ofercie wykonawcy i nie będzie podstawą dla wykonawcy
do dochodzenia odszkodowania i kar umownych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	27

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

§4

Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą stanowić kary umowne, z tym, że kary te przyjmuje się z tytułów i w wysokościach ustalonych w rozdziale IV ogólnych warunków umowy.

§5

1.	Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji z tytułu wad  fizycznych przedmiotu
umowy.

2.	Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy. Zaś okres
rękojmi kończy się wraz z upływem 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu gwarancji.

§6

Rozliczenie robót, formy rachunków, terminy ich wystawienia oraz zapłaty ustala się zgodnie z rozdziałem III ogólnych warunków umowy.

§7

Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy będzie dokonany na zasadach określonych w pkt. 14-20 w rozdziale II ogólnych warunków umowy.

§8

Przelew wierzytelności wymaga zgody drugiej strony.

§9

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru rekultywacji w osobie Marka Misiora,       zam. 54-436 Wrocław, ul. Budziszyńska 88/6. (jako osoba zastępująca: Zbigniew Sobka,           zam. 59-300 Lubin ul. Wrzosowa 50), który działa w ramach obowiązków ustalonych m.in. w niniejszej umowie uprawniony jest w szczególności do:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	28

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

- reprezentowania   Zamawiającego   na   terenie   prac   rekultywacyjnych   przez
sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem rekultywacji, przepisami
i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzania    jakości    wykonywanych    robót,    wbudowywanych    wyrobów,
a      w      szczególności      zapobieganie      zastosowaniu      wyrobów      wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3)	sprawdzania     i     odbioru    prac    rekultywacyjnych    ulegających    zakryciu
lub   zanikających,   uczestniczenia   w   czynnościach   odbioru   gotowych   etapów
rekultywacji, o których mowa w pkt. 24 ogólnych warunków umowy.

4)	weryfikacji i potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
a także kontrolowanie rozliczeń prac rekultywacyjnych.

5)	zatwierdzania     kosztorysu     wykonanych     prac,     stanowiącego     podstawę
do późniejszych rozliczeń.

2.	Wykonawca jako   swojego   reprezentanta,   osobę   odpowiedzialną za  przebieg   prac
upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym (inspektorem nadzoru rekultywacji) ustanawia

przedstawiciela Wykonawcy kierującego  pracami w osobie

zam. w

3.	Ustanowiony przedstawiciel Wykonawcy kierujący pracami będzie na bieżąco, w miarę
postępu   prac,   prowadził   DZIENNIK   REKULTYWACJI.   W   dzienniku   rekultywacji
upoważniony przedstawiciel Wykonawcy kierujący pracami będzie zamieszczał wszelkie
istotne uwagi co do przebiegu prac min. o: wykorzystanych materiałach, prowadzonych
pomiarach, kosztorysowej i faktycznej wielkości wykonanych prac czy gotowości do odbioru
poszczególnych etapów prac rekultywacyjnych. Każdy z wpisów, niezwłocznie po jego
dokonaniu (najpóźniej w ciągu 7 dni od dokonania wpisu) będzie przedstawiony inspektorowi
nadzoru rekultywacji. Inspektor nadzoru rekultywacji pisemnie potwierdzi zapoznanie się
z treścią przedstawionych uwag oraz w razie konieczności będzie mógł zamieścić swoje
zalecenia   dla   Wykonawcy.   Wykonawca  jest   zobowiązany   do   przestrzegania   zaleceń
Zamawiającego.

4.	Ustanowiony przedstawiciel  Wykonawcy kierujący pracami upoważniony został  do
kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	29

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

§10

1.	Wykonawca   wnosi   zabezpieczenie   należytego   wykonania   przedmiotu   umowy   do
wysokości 5 % wartości zamówienia za przedmiot umowy w następującej formie (formach):

1)

2)

2.	Strony postanawiają, że:

1)	70  % wniesionego  zabezpieczenia przeznacza  się jako  gwarancję  zgodnego
z umową wykonania prac,

2)	30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone
na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

3.	Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu zostanie ono zdeponowane na
rachunku   PGK   Węgrów   sp.    z   o.    o.    59    1020    4476    0000    8002    0102    6855,
a   zwrotowi   będzie   podlegać   kwota   wniesionego   zabezpieczenia   wraz   z   odsetkami
wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było   ono  przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek Wykonawcy.

§11

Oprócz przypadków określonych w księdze III tytułu XV Kodeksu Cywilnego niniejsza umowa może być rozwiązana na zasadach określonych w rozdziale V ogólnych warunków umowy.

§12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Księgi III tytułu XV i XVI Kodeksu Cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych, zaś w sprawach formalno - prawnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	30

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

§13

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd siedziby Zamawiającego.

§14

Umowę niniejszą oraz załączniki wymienione w § 1 i 2 sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający	Wykonawca

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	31

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

- prace rekultywacyjne w sprawie zamówienia publicznego

I.	Przedmiot umowy strony regulują szczegółowo w umowie zawieranej łącznie z niniejszymi
warunkami.

II.	REALIZACJA ROBÓT

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- organizowania ruchu na czas prac, ewentualnie wykonania objazdów,

- badania   zagęszczenie   podłoża,   nasypów,   uzyskania   świadectwa
jakości materiałów,

- badania równości nawierzchni,

- zapewnienia właściwej obsługi geodezyjnej na czas prac,

- wykonania stosownych pomiarów powykonawczych i sporządzenia
map powykonawczych,

- zapewnienia warunków bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren prac rekultywacyjnych
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały,
odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwiania wstępu na teren prac rekultywacyjnych
przedstawicielom Zamawiającego, oraz do udostępnienia im danych i informacji związanych
z przebiegiem prac.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

- zgłaszania do odbioru poszczególnych etapów prac, o których mowa w pkt.
24 niniejszych warunków umowy,

- zgłaszania do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu - pod
rygorem ich nie odebrania,

- przekazania protokołów pomiarów po zakończeniu każdego etapu prac.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na swój koszt teren
prac i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w związku  z  określonymi zdarzeniami  losowymi  oraz  od odpowiedzialności
cywilnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	32

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

- Ubezpieczeniu   podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody   oraz od
następstw    nieszczęśliwych   wypadków    dotyczących   pracowników    i    osób    trzecich,
a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem
pojazdów mechanicznych. Pozostały zakres oraz warunki ubezpieczenia, a także wybór
ubezpieczyciela określa Wykonawca. Wykonawca okaże zamawiającemu zawarte umowy
(umowę) ubezpieczenia.  W przypadku nie okazania umów,  o których mowa powyżej,
Zamawiający ubezpieczy budowę w imieniu Wykonawcy, a koszty związane z zawarciem
umów ubezpieczenia potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z użyciem materiałów własnych,
z zastosowaniem preferencji krajowych. Okrywa rekultywacyjna, o której mowa w projekcie
rekultywacji oraz przedmiarze robót, w postaci warstwy glebotwórczej będzie wykonana
z naturalnej, żyznej warstwy gleby, będącej w posiadaniu Zamawiającego.

10.  Wykorzystane materiały powinny odpowiadać co  do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo
Budowlane,   wymaganiom  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia   oraz  projektu
rekultywacji co do jakości.

11.  Na  każde  żądanie   Zamawiającego   (inspektora  nadzoru  rekultywacji)   Wykonawca
obowiązany jest  okazać w  stosunku  do  stosowanych materiałów  certyfikat  oraz  znak
bezpieczeństwa, atest, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną oraz inne dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do obrotu
i stosowania, w tym stosowania w budownictwie.

12.  Wykonawca   ma   obowiązek   informowania   Zamawiającego    (inspektora   nadzoru
rekultywacji) o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót
zanikających; jeżeli wykonawca nie  poinformował o  tych  faktach  inspektora nadzoru
rekultywacji, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.

13.	Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy, wraz
z robotami dodatkowymi, jeżeli takie wystąpią.

14.  Wykonawca (przedstawiciel Wykonawcy kierujący pracami) zgłosi Zamawiającemu
gotowość do odbioru każdego z zakończonych etapów prac niezwłocznie po ich zakończeniu.

15.	Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór każdego z zakończonych etapów prac
w  ciągu   14   dni  od  daty zawiadomienia  go   o   osiągnięciu  o   gotowości  do   odbioru,
zawiadamiając   o   tym   Wykonawcę.   Czynności   odbioru   trwają   14   dni.   Wykonawca
na rozpoczęcie czynności odbiorowych przedkłada:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	33

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

1)	Dziennik Rekultywacji,

2)  inwentaryzację      geodezyjną      rekultywacji      -      oryginały      map
(oraz  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą inwestycji z  dokonanym
wpisem do ewidencji geodezyjnej - po zakończeniu III etapu rekultywacji),

4)	Wykaz materiałów użytych do inwestycji.

5)  Atesty  i  aprobaty  techniczne  podstawowych  materiałów  użytych  do
inwestycji.

6)	Wszystkie inne potrzebne dokumenty

16.	Strony postanawiają, że z czynności odbiorów poszczególnych etapów rekultywacji oraz
odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy będą spisane protokoły. Protokoły będą
zawierały min. wszelkie ustalenia poczynione w toku odbiorów, jak też terminy wyznaczone
na usunięcie wad.

17.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,   to   Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

1)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- i nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie    z    przeznaczeniem,    zamawiający    może    obniżyć
odpowiednio wynagrodzenia,

- i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi lub odstąpić od umowy,

2)	jeżeli wady nie mają charakteru trwałego Zamawiający odmówi odbioru do
czasu usunięcia wad.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru
rekultywacji) o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór ostateczny.

20.  Zamawiający     wyznacza     terminy     przeglądów     gwarancyjnych     oraz     termin
pogwarancyjnego odbioru robót po upływie terminu gwarancji oraz termin na protokolarne
stwierdzenia usunięcia wad po upływie rękojmi.

22. W przypadku stwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	34

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

23.	Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego, okres rękojmi
dalsze 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu gwarancji.

III. Rozliczenie robót

24.	Strony   postanawiają,   że   rozliczenie   za   wykonanie   robót   będzie   odbywać   się
w następujących etapach:

1)	etap I rekultywacji - Kształtowanie skarpy południowej:

- ułożenie  na  skarpie  południowej  rekultywacyjnej  warstwy podścielającej
i warstwy rekultywacyjnej,

- wykonanie zabudowy biologicznej skarpy w tym umocnień biotechnicznych
wraz z pielęgnacją w początkowym okresie wegetacji (obsiew kupkówką
pospolitą wraz z rośliną osłonową oraz nasadzenie pasów wierzby wiciowej),

- Odbiór I etapu prac rekultywacyjnych: weryfikacja kosztorysów, podpisanie
częściowego protokołu odbioru etapu I rekultywacji, rozliczenie.

2)	etap II rekultywacji - Kształtowanie skarp wschodniej i zachodniej:

- ułożenie   na   skarpie   wschodniej   i   zachodniej   rekultywacyjnej   warstwy
podścielającej i warstwy rekultywacyjnej,

- wykonanie zabudowy biologicznej skarp w tym umocnień biotechnicznych
wraz z pielęgnacją w początkowym okresie wegetacji (obsiew kupkówką
pospolitą wraz z rośliną osłonową oraz nasadzenie pasów wierzby wiciowej),

- Odbiór II etapu prac rekultywacyjnych: weryfikacja kosztorysów, podpisanie
częściowego protokołu odbioru etapu II rekultywacji, rozliczenie.

3)	etap III rekultywacji - Kształtowanie skarpy północnej i wierzchowiny:

- ułożenie  na  skarpie  północnej   i  wierzchowinie  rekultywacyjnej  warstwy
podścielającej i warstwy rekultywacyjnej,

- wykonanie zabudowy biologicznej skarpy i wierzchowiny w tym umocnień
biotechnicznych wraz z pielęgnacją w początkowym okresie wegetacji (obsiew
kupkówką pospolitą wraz z rośliną osłonową oraz nasadzenie pasów wierzby
wiciowej),

- rekultywacja drogi,

- pielęgnacja i korekta całej rekultywacji,

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	35

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

e)   Odbiór III etapu prac rekultywacyjnych: weryfikacja kosztorysów, podpisanie końcowego protokołu odbioru etapu III rekultywacji, rozliczenie.

4) etap IV powykonawczy - Powykonawcza kontrola i uzupełnienie stanu zadrzewienia:

a)  kontrola i korekta (uzupełnienie) nasadzeń wykonywane 1 raz w roku przez 5 lat od zakończenia etapu III.

- Po etapach I i II faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na podstawie protokołu
częściowego odbioru robót oraz kosztorysów, zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej na postawie
końcowego protokołu odbioru robót oraz kosztorysów zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru po dokonaniu końcowego odbioru robót - zakończeniu etapu III.

- Wynagrodzenie za przeprowadzenie etapu IV - powykonawczego rekultywacji będzie
wypłacone   po   otrzymaniu   przez   Zamawiającego   faktury   wystawionej   na   podstawie
kosztorysu oraz zatwierdzonych przez inspektora nadzoru rekultywacji protokołów kontroli
wykonanej   przed  i  po   uzupełnieniu   stanu  zadrzewienia.   Zakres  prac  wykonywanych
w   ramach   etapu   IV   powykonawczego   rekultywacji   będzie   każdorazowo   uprzednio
uzgodniony z Zamawiającym.

- Po etapach I i II faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na podstawie protokołu
częściowego odbioru robót oraz kosztorysów, zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej na postawie
końcowego protokołu odbioru robót oraz kosztorysów zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru po dokonaniu końcowego odbioru robót - zakończeniu etapu III.

- Wynagrodzenie wynikające z wykonania poszczególnych etapów prac będzie płatne
w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

- Za nieterminowe płatności w stosunku do terminów płatności określonych umową
Wykonawcy przysługują odsetki umowne w wysokości 0,5% wartości zamówienia.

IV. KARY

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci kary umowne:

a)   za   zwłokę   w   wykonaniu   określonych   w   umowie   przedmiotu   odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	36

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji
i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu samego faktu zaistnienia wad w przedmiocie umowy ujawnionych
przy   odbiorze   i  w   okresie   gwarancji   i   rękojmi   w   wysokości   0,5   %
wynagrodzenia umownego,

- za   spowodowanie   przerwy   w   realizacji   robót   z   przyczyn   zależnych
od Wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień
przerwy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiający płaci wykonawcy kary umowne:

- za nieuzasadnioną zwłokę w przekazaniu terenu rekultywacji w wysokości
0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zmawiającego w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego z wyłączeniem punktu 34 ppkt. la i 2.

31.  Strony    zastrzegają   sobie    prawo    dochodzenia    odszkodowania   uzupełniającego
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

32.	Nie wykonanie przez Wykonawcę czynności określonych umową jak i nie usunięcie wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez  zamawiającego  stanowi podstawę
do rozwiązania umowy i zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy,   na  co   Wykonawca wyraża  zgodę  i  zobowiązuje   się  zapłacić  na  rzecz
Zamawiającego kwotę stanowiącą równowartość wykonania przedmiotu umowy w terminie
7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

V. ROZWIĄZANIE UMOWY

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem
wypowiedzenia.

- Oprócz przypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu VII i tytułu XV Kodeksu
cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 1-go miesiąca od powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	37

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

- w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie  leży w interesie publicznym,  czego  nie można było  przewidzieć
w chwili zawarcia umowy,

- gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła
przerwa w realizacji przedmiotu umowy trwająca dłużej niż 14 dni,

- jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem
rekultywacji lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli zamawiający, pomimo otrzymania dodatkowego wezwania na piśmie, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty dwóch kolejnych faktur.

- Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W   przypadku   rozwiązania   umowy   Wykonawcę   oraz   Zamawiającego   obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:

1)	w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia wykonawca
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót
w toku według stanu na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia,

2)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obciąża tę stronę, z przyczyn której odstąpiono
od umowy lub wypowiedziano umowę.

37.	Strony zgodnie postanawiają, iż zaliczeniom podlegają jedynie materiały wbudowane,
chyba że Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyny dotyczącej zamawiającego, wówczas
zamawiający  odkupi  materiały,  które  nie  mogą być  przez  Wykonawcę  wykorzystane
do realizacji innych robót.

Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy lub upływu terminu wypowiedzenia umowy.

38.	Po   zabezpieczeniu   przerwanych   robót,   na   podstawie   protokołu   inwentaryzacji
zamawiający przejmie teren prac rekultywacyjnych pod swój nadzór. Z czynności tej strony
sporządzą protokół.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	38

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

VI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
wartości zamówienia w formach określonych w umowie.

- Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % wniesionego
zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umowa wykonania robót.

41.	Zabezpieczenie   należytego   wykonania   umowy  zostanie   zwrócone   lub   zwolnione
w następujących terminach i wysokościach:

- 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze robót,

- 30 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 14 dni po odbiorze rękojmi.

Zamawiający	Wykonawca

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	39

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

Załącznik do umowy z dnia ........................

HARMONOGRAM RZECZOWO -FINANSOWY REALIZACJI PRAC REKULTYWACYJNYCH

| l.p. | Wyszczególnienie | Koszt zadania ogółem [zł brutto] | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przekazanie terenu rekultywacji. |  | Do 30 dni od podpisania umowy |
| 2. | Etap I - Kształtowanie skarpy południowej |  | Rozpoczęcie: Zakończenie: |
|  | a) ułożenie na skarpie południowej rekultywacyjnej warstwy podścielającej i warstwy rekultywacyjnej, b) wykonanie zabudowy biologicznej skarpy w tym umocnień biotechnicznych wraz z pielęgnacją w początkowym okresie wegetacji (obsiew kupkówką pospolitą wraz z rośliną osłonową oraz nasadzenie pasów wierzby wiciowej). |  |  |
| 3. | Odbiór I etapu prac rekultywacyjnych: weryfikacja kosztorysów, podpisanie protokołu odbioru etapu I rekultywacji, rozliczenie. |  |  |
| 4. | Etap II - Kształtowanie skarpy wschodniej i zachodniej |  | Rozpoczęcie: Zakończenie: |
|  | a) ułożenie na skarpie wschodniej i zachodniej rekultywacyjnej warstwy podścielającej i warstwy rekultywacyjnej, b) wykonanie zabudowy biologicznej skarp w tym umocnień biotechnicznych wraz z pielęgnacją w początkowym okresie wegetacji (obsiew kupkówką pospolitą wraz z rośliną osłonową oraz nasadzenie pasów wierzby wiciowej). |  |  |
| 5. | Odbiór II etapu prac rekultywacyjnych: weryfikacja kosztorysów, podpisanie protokołu odbioru etapu U rekultywacji, rozliczenie. |  |  |

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

40

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

| 6. | Etap III - Kształtowanie skarpy północnej i |  | Rozpoczęcie: Zakończenie: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wierzchowiny a) ułożenie na skarpie północnej i wierzchowinie rekultywacyjnej warstwy podścielającej i warstwy rekultywacyjnej, b) wykonanie zabudowy biologicznej skarpy i wierzchowiny w tym umocnień biotechnicznych wraz z pielęgnacją w początkowym okresie wegetacji (obsiew kupkówką pospolitą wraz z rośliną osłonową oraz nasadzenie pasów wierzby wiciowej), c) rekultywacja drogi d) pielęgnacja i korekta całej rekultywacji |  |  |
| 7. | Odbiór III etapu prac rekultywacyjnych: weryfikacja kosztorysów, podpisanie protokołu odbioru etapu El rekultywacji, rozliczenie. |  | do 30.09.2009 r. |
|  | RAZEM: |  |  |
| 8. | Etap IV - powykonawczy: |  | 12, 24, 36, 48 i 60 miesięcy po odbiorze etapu III |
|  | - kontrola i uzupełnienie stanu zadrzewień według zaleceń Zamawiającego (inspektora nadzoru rekultywacji) |  |  |
| 9. | Odbiór IV etapu powykonawczego: weryfikacja kosztorysów, podpisanie protokołu odbioru etapu IV rekultywacji, rozliczenie. |  | 12, 24, 36, 48 i 60 miesięcy po odbiorze etapu III |

Zamawiający

Wykonawca

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

41

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

Załącznik nr 6	-	PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT

Data opracowania: lipiec 2007

Nazwa inwestycji:   Rekultywacja kwatery składowiska odpadów

Adres obiektu:        Węgrów

Rodzaj robót:   rekultywacja

Podstawa opracowania:      Projekt rekultywacji I-szej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Węgrowie – Ruszczyźnie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów          42

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

1.	Rekultywacja techniczna - geodezyjne wytyczenie terenu

1	KNR 2-01 0121-01-052	1,53 ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja

granic obszaru rekultywacji

- KNR 2-01 0121-01-052	0,86 ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja
docelowego ukształtowania skarp

- KNR 2-01 0121-01-052	0,85 ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja

sektorów eksploatacji

1.	0,17*5	0,85

2.

3.	Przeniesienie +	0,85

2.	Rekultywacja techniczna - ukształtowanie skarp oraz wierzchowiny

4	KNR 2-21 0101-01-060	2,00 m3
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Zebranie i

złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

5	KNR 2-21 0112-01-050	13 569,30
Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	           m2

1.	8646,00+4923,30	13 569,30

2.

3.	Przeniesienie +	13 569,30

- KNR 2-21 0112-03-050	13 569,30
Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów	           m2

- KNR 2-21 0101-04-060	56,28 m3
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz

zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km

1.   2,00+13569,30/250                                                                       56,28
2

3.   Przeniesienie +	56,28

- KNR 2-01 0217-05-060                                                                                                 1 843,00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na	         m3
odkład. Grunt kategorii 1-11 (B.I.nr 8/96)

- KNR 2-01 0229-0101-060                                                                                             1 843,00
Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM mas	         m3
ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii 1-11 (B.I.nr 8/96)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	43

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

- KNR 2-01 0235-0101-060	1843,00
Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kW/100	        m3
KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii 1-11 (B.I.nr 8/96)

- KNR 2-01 0233-04-050	13 569,30
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74	           m2
kW/100 KM. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96)

3.	Techniczne odtworzenie gleby - okrywa rekultywacyjna

12	KNR 2-01 0211-0501-060	3 256,00
Roboty ziemne wykon. koparkamiprzedsiębier. 0,40 m3, spycharkami 100	         m3
KM z transp.

samochodami samowył. do 5 t do 1 km lecz w ziemi w hałdach. Grunt kat. 1-III(B.I.nr8/96) - dowóz ziemi urodzajnej, bez kosztów uzyskania

1.	1193,00+580,00+1193,00+290,00	3 256,00

2.

3.	Przeniesienie +	3 256,00

13	KNR 2-01 0214-03-060	39 072,00
Nakłady uzupeł.do tab. 0201-0213 za każde dalsze 0,5 km odl. transportu	           m3
ponad 1 km samochodami samowył. do 5 tpo drogach utwardzonych. Grunt

kat. I-II(B.I.nr 8/96) - za dalsze 6 km dowozu /*12-krotnośćprzedmiaru/

14	KNR 2-01 0402-04-060	870,00 m3
Roboty w ziemi urodzajnej    wykonywane spycharkami 74 kW (100 KM).
Rozścielenie ziemi urodzajnej na wierzchowinie

1.	290,00+580,00	870,00

2.

3.	Przeniesienie +	870,00

15	KNR 2-01 0402-04-060	2 386,00
Roboty w ziemi urodzajnej wykonywane spycharkami 74 kW (100 KM).	        m3
Rozścielenie ziemi urodzajnej na skarpach

1.   1193,00+1193,00                                                                     2 386,00
2

3.   Przeniesienie +	2 386,00

4.	Rekultywacja biologiczna - obsiew zadarniający

16	KNR 2-21 0405-04-052	0,60 ha
Wykonanie trawników siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej

z nawożeniem. Kategoria gruntu I-II - na skarpach

17	KNR 2-21 0405-04-052	0,12 ha
Wykonanie trawników siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej

z nawożeniem. Kategoria gruntu I-II - na wierzchoinie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	44

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

5.	Biologiczna stabilizacja skarp - nasadzenie roślinności krzewiastej i

pielęgnacja w początkowym okresie wegetacji

| 18 KNR 2-21 0301-05-020 2 | 148,,00000 |
| --- | --- |
|  | szt |
| 11 | 934,00 |
|  | m2 |
| 11 | 934,00 |
|  | m2 |
| 23,87 |  |
| m3 |  |

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn. głeb. 0,5 m

19	KNR 2-21 0112-02-050

Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym -koszenie dwukrotne /*2-krotnośćprzedmiaru/

20	KNR 2-21 0112-03-050

Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów -wygrabienie dwukrotne /*2-krotność przedmiaru/

21	KNR 2-21 0101-04-060

Oczyszczenie terenu z wykoszonych chwastów. Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km

6.	Rekultywacja techniczna i biologiczna drogi technologicznej -

techniczne odtworzenie gleby

22	KNR 2-01 0211-0501-060	206,00 m3
Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębier.0,4m3,spycharkami 100KM z

transp. samochodami samowył. do 5t do lkm lecz w ziemi w hałdach. Grunt kat. I-III(B.I.nr8/96) - dowóz ziemi urodzajnej, bez kosztu uzyskania

1.	103,00+103,00	206,00

2.

3.	Przeniesienie +	206,00

23	KNR 2-01 0214-03-060	2 472,00
Nakłady uzupeł. do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl .transportu	        m3
ponad lkm samochodami samowył.do 5tpo drogach utwardzonych. Grunt

kat. I-II(B.I.nr 8/96) - za dalsze 6 km /*12-krotnośćprzedmiaru/

24	KNR 2-01 0402-04-060	206,00 m3
Roboty w ziemi roślinnej wykonywane spycharkami 74 kW (100 KM).

Rozścielenie ziemi urodzajnej na wierzchowinie

25	KNR 2-21 0405-04-052	0,05 ha
Wykonanie trawników siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej

z nawożeniem. Kategoria gruntu 1-11

7.	Kontrola wytyczenia terenu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	45

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów ZNAK SPRAWY: 1/ZOiGO/2007

26	KNR 2-01 0121-01-052	0,86 ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja

obszaru rekultywacji

27	KNR 2-01 0121-01-052	0,85 ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja

sektorów eksploatacji

1.	0,17*5	0,85

2.

3.	Przeniesienie +	0,85

8.	Pielęgnacja i korekta terenu rekultywacji

28	KNR 2-01 0506-07-050	1 802,25
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów.	         m2
Grunt kategorii 1-111 - usunięcie lokalnych zagłębień i deformacji

1.	(5967,00+1242,00)*0,25	1 802,25

2.

3.	Przeniesienie +	1802,25

- KNR 2-21 0702-08-050	1242,00
Pielęgnacja mechaniczna trawników- wirzchowina	        m2

- KNR 2-21 0702-05-050	5 967,00
Pielęgnacja ręczna trawników - skarpy	         m2

- KNR 2-21 0101-01-060	0,40 m3
Oczyszczenie terenu ze śmieci. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

- KNR 2-21 0112-02-050	5 967,00
Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	         m2

- KNR 2-21 0112-03-050	5 967,00
Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów	         m2

- KNR 2-21 0101-04-060	24,27 m3
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz

zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km

1.   0,40+5967/250                                                                              24,27
2

3.   Przeniesienie +	24,27

35	KNR 2-21 0701-03-020	2148,00
Pielęgnacja drzew liściastych naturalnych - stopa i korona skarp	         szt

Koniec wydruku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów	46

komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Węgrowie - Ruszczyźnie